UNISUAM

TRABALHO DA DISCIPLINA PROJETO EM GERÊNCIA SOFTWARES

Vinícius Augusto Correia da Mota Formoso – 25204086

Luane Soares da Silva -

RIO DE JANEIRO

2026

UNISUAM

TRABALHO DA DISCIPLINA PROJETO EM GERÊNCIA SOFTWARES

Trabalho da disciplina Projeto em Gerência Softwares apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNISUAM

.

Professora: KELLY NERY

RIO DE JANEIRO

2026

1 - Definir a empresa e o contexto

A Clínica São Victor, localizada no Rio de Janeiro, atua no segmento de saúde, com foco na prestação de serviços médicos e assistenciais voltados ao bem-estar e à qualidade de vida de seus pacientes. Entre os principais serviços oferecidos, destacam-se consultas médicas em diversas especialidades, exames diagnósticos, acompanhamento clínico e procedimentos ambulatoriais. A Clínica São Victor também pode atuar na prevenção de doenças, promovendo check-ups regulares e orientações voltadas à promoção da saúde e ao diagnóstico precoce. Dessa forma, consolida sua atuação no mercado como uma instituição que busca não apenas tratar doenças, mas também contribuir de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida da população atendida.

2 - Modelar o negócio

Por ser uma empresa prestadora de serviços de saúde, seu principal departamento é o de atendimento ao paciente. Além disso, outros setores importantes são: o financeiro, setor de análise e resultados laboratoriais. Apresenta uma estrutura organizacional básica voltada para garantir a eficiência no atendimento aos pacientes e o bom funcionamento de suas atividades internas. Como empresa do segmento de saúde, sua organização é dividida em áreas estratégicas que trabalham de forma integrada.

- A área administrativa/financeira é responsável pelo controle de recursos, gestão de pagamentos, faturamento de convênios, contas a pagar e a receber, além do planejamento financeiro da clínica. Esse setor garante a sustentabilidade econômica da instituição.

- O setor de recursos humanos (RH) cuida da gestão de pessoas, incluindo recrutamento e seleção de profissionais da saúde e administrativos, treinamentos, controle de escalas e desenvolvimento da equipe, assegurando que a clínica conte com colaboradores qualificados e alinhados aos seus valores.

- A área de atendimento/recepção é o primeiro contato com o paciente, sendo responsável pelo agendamento de consultas, organização de prontuários, orientação ao público e suporte geral, desempenhando papel fundamental na experiência do paciente.

- O corpo clínico constitui uma das principais áreas da organização, sendo formado por médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Esse setor é responsável pela realização de consultas, diagnósticos, tratamentos e acompanhamento dos pacientes.

- A área de exames e apoio diagnóstico realiza procedimentos como exames laboratoriais ou de imagem, auxiliando o corpo clínico na definição de diagnósticos mais precisos.

- Além disso, a clínica conta com setores de logística e suprimentos, responsáveis pela compra e controle de materiais médicos e medicamentos, e de tecnologia da informação, que gerencia sistemas, prontuários eletrônicos e infraestrutura digital. Essa estrutura organizacional permite que a Clínica São Victor opere de forma eficiente, integrada e focada na qualidade do atendimento prestado aos seus pacientes.

3 - Definir o escopo do ERP

A clínica pode ser caracterizada como uma organização de pequeno a médio porte no setor de saúde, com estrutura enxuta e funcional. Seu quadro de colaboradores é estimado entre 80 e 100 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos, equipe administrativa, recepcionistas e apoio operacional. No que se refere ao uso de um sistema ERP, estima-se que entre 20 e 60 usuários utilizem diretamente o ERP, que contempla a implantação dos módulos de Financeiro, Recepção/Atendimento, Recursos Humanos, Estoque e Suprimentos, Compras, Prontuário Eletrônico  e Relatórios Gerenciais. Esses módulos darão suporte aos principais processos da clínica, como agendamento e atendimento de pacientes, faturamento, controle financeiro, gestão de pessoas, controle de estoque, compras e acompanhamento clínico. Como limites do projeto, não estão previstas, nesta fase inicial, integrações complexas com sistemas externos, módulos avançados de Business Intelligence, desenvolvimento de aplicativos mobile, automação de equipamentos médicos ou customizações de alta complexidade, podendo tais itens ser considerados futuramente.Para garantir a adequação do sistema às necessidades da clínica, serão avaliadas pelas críticas do ERP, como agendamento, cadastro de pacientes, módulo financeiro, prontuário eletrônico e controle de estoque, assegurando usabilidade, aderência aos processos e eficiência na operação.

4 - Estruturar o projeto:

A EAP será composta pelas seguintes fases principais:

- Iniciação do projeto: definição de objetivos, escopo e levantamento de requisitos junto aos setores da clínica;

- Planejamento: definição de cronograma, recursos, responsabilidades e estratégias de implantação;

- Seleção e aquisição do ERP: escolha do fornecedor e contratação da solução;

- Implantação e configuração: parametrização dos módulos, integração entre áreas e adequação aos processos da clínica;

- Migração de dados: transferência de informações dos sistemas atuais ou registros manuais para o novo sistema;

- Testes e validação: verificação do funcionamento do sistema e ajustes necessários;

- Treinamento de usuários: capacitação dos colaboradores para utilização do ERP;

- Implantação final (go-live): entrada em operação do sistema;

- Suporte e acompanhamento: monitoramento pós-implantação e correção de eventuais falhas.

5 - Elaborar o cronograma

5.1 - Marcos importantes

- Aprovação inicial do projeto

- Definição do escopo e requisitos concluída

- Seleção e contratação do ERP realizada

- Configuração do sistema finalizada

- Migração de dados concluída

- Testes e validação aprovados

- Treinamento dos usuários concluído

- Implantação final (go-live) realizada

- Início do suporte pós-implantação

5.2 - Estimativa de duração

Por ser uma empresa pequena, o projeto possui duração estimada de aproximadamente 16 semanas, distribuídas da seguinte forma:

- Iniciação do projeto: 1 semana

- Planejamento: 2 semanas

- Seleção e aquisição do ERP: 3 semanas

- Implantação e configuração: 4 semanas

- Migração de dados: 2 semanas

- Testes e validação: 2 semanas

- Treinamento de usuários: 1 semana

- Implantação final (go-live): 1 semana

- Suporte inicial: 2 semanas

6 - Estimar custos e recursos

A estimativa de custos e recursos na implantação de um sistema ERP envolve principalmente a alocação de uma equipe composta por um gerente de projeto, profissionais de TI, consultores do ERP, além de representantes das áreas da clínica como financeiro, recepção e atendimento, o que gera um custo mensal estimado entre R$ 15.000 e R$ 40.000 durante o período do projeto, considerando horas de trabalho, possíveis contratações externas e dedicação parcial dos colaboradores internos. O treinamento inclui a capacitação dos usuários para utilização do sistema, exigindo investimento em instrutores, materiais e tempo de adaptação da equipe, com custo aproximado entre R$ 5.000 e R$ 15.000, podendo impactar temporariamente a produtividade. A infraestrutura considera a necessidade de computadores adequados, rede estável, possíveis servidores ou contratação de serviços em nuvem, além de custos com manutenção e suporte técnico, com um investimento inicial entre R$ 10.000 e R$ 30.000 e despesas mensais entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Já as licenças referem-se à aquisição ou assinatura do sistema ERP e de softwares complementares, que podem ser cobrados por usuário ou módulo, incluindo também taxas de atualização e suporte, com valores entre R$ 2.000 e R$ 8.000 por mês e possíveis custos iniciais de implantação entre R$ 5.000 e R$ 20.000. No total, o investimento inicial estimado fica entre R$ 50.000 e R$ 120.000, com custos mensais recorrentes entre R$ 3.000 e R$ 10.000.

7-Identificar riscos

Alguns riscos comuns podem ocorrer, como a resistência dos usuários, que acontece quando os funcionários têm dificuldade em aceitar o novo sistema ou preferem continuar utilizando métodos antigos, o que pode comprometer o novo método da solução. Também podem surgir falhas técnicas, como instabilidade do sistema, erros de integração ou problemas na migração de dados, impactando o funcionamento das operações. Outro risco relevante são os atrasos no cronograma, que podem ser causados por falta de planejamento, indisponibilidade da equipe ou imprevistos durante a implantação. Para mitigar esses riscos, é importante investir em ações como comunicação clara e envolvimento dos usuários desde o início do projeto, além de treinamentos adequados para reduzir a resistência. No caso das falhas técnicas, recomenda-se realizar testes prévios, validações e contar com suporte técnico especializado. Já para evitar atrasos, é essencial um bom planejamento, definição de prazos realistas, acompanhamento constante do progresso e adoção de planos de contingência para lidar com imprevistos.

8 - Planejar comunicação e treinamento

O planejamento de comunicação deve considerar que serão comunicados todos os envolvidos no processo, incluindo a equipe administrativa, recepção, profissionais de saúde, setor financeiro e a gestão da clínica, garantindo que cada grupo receba informações claras sobre mudanças, prazos e impactos no trabalho. A comunicação deve ser feita por meio de reuniões periódicas, e-mails informativos e avisos internos, mantendo todos atualizados ao longo do projeto.O treinamento será realizado de forma prática e direcionada por área, com demonstrações do sistema, simulações de uso no dia a dia e suporte inicial após a implantação, podendo incluir treinamentos presenciais ou online, além de materiais de apoio como manuais e vídeos. Já a estratégia de engajamento envolve incentivar a participação dos colaboradores desde o início, esclarecer benefícios do sistema, oferecer suporte contínuo e valorizar o feedback dos usuários, ajudando a reduzir resistências e facilitando a adaptação ao novo ERP.

9 - Planejar implantação (Sprints ou Fases)

Pode ser organizado em fases ou sprints, permitindo uma implementação gradual e mais controlada. A implantação por módulos é uma estratégia eficiente, iniciando pelos setores mais críticos, como financeiro e cadastro de pacientes, e depois avançando para áreas como estoque, faturamento e recursos humanos, reduzindo riscos e facilitando a adaptação da equipe.O backlog de atividades deve incluir todas as tarefas necessárias para a implantação, como configuração do sistema, migração de dados, treinamentos, testes e ajustes, sendo priorizado conforme a importância de cada etapa para o funcionamento da clínica. Esse backlog pode ser acompanhado e atualizado ao longo do projeto, garantindo melhor organização e controle das entregas.Os testes e validação são fundamentais para garantir que o sistema funcione corretamente antes do uso completo. Devem ser realizados testes por módulo, validação dos dados migrados e simulações de uso real pelos funcionários, permitindo identificar e corrigir erros antes da implantação definitiva, garantindo mais segurança e eficiência no processo.

10 - Definir indicadores e relatórios

Os KPIs estratégicos podem incluir tempo médio de atendimento, taxa de ocupação de consultas, faturamento por serviço, controle de estoque e indicadores financeiros, permitindo acompanhar a eficiência operacional e financeira da clínica.

Os relatórios gerenciais devem ser configurados para fornecer informações consolidadas e detalhadas para gestores e áreas operacionais, como relatórios de agendamento, produção de atendimento, contas a pagar e receber, e performance por setor, possibilitando análises rápidas e embasadas. A política de segurança e acesso define quem pode visualizar, editar ou aprovar informações dentro do ERP, garantindo confidencialidade de dados de pacientes e financeiros, com controles baseados em perfis de usuário, autenticação segura e auditoria de acessos, minimizando riscos de erros ou uso indevido do sistema.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planejamento da Implantação de ERP

1) Definir a empresa e o contexto • Segmento (indústria, comércio, serviços) • Problemas atuais de gestão • Objetivos estratégicos

2) Modelar o negócio • Elaborar Business Model Canvas • Identificar processos críticos • Definir áreas impactadas

3) Definir o escopo do ERP • Módulos que serão implantados (Financeiro, Estoque, Compras etc.) • Limites do projeto (o que não será implantado) • Principais processos atendidos • Protótipo das telas críticas do fornecedor (validação de aderência)

4) Estruturar o projeto • Criar EAP (WBS) • Definir entregas principais

5) Elaborar o cronograma • Sequência das atividades • Estimativa de duração • Marcos do projeto

6) Estimar custos e recursos • Equipe envolvida • Treinamento • Infraestrutura • Licenças

7) Identificar riscos • Resistência dos usuários • Falhas técnicas • Atrasos • Plano de mitigação

8) Planejar comunicação e treinamento • Quem será comunicado • Como será o treinamento • Estratégia de engajamento

9) Planejar implantação (Sprints ou Fases) • Implantação por módulos • Backlog de atividades • Testes e validação

10) Definir indicadores e relatórios • KPIs estratégicos • Relatórios gerenciais • Política de segurança e acesso Módulo: Gerência de Projetos de Software

Entregáveis Esperados

(A) Entrega Preliminar

(Foco: entendimento do negócio e definição da solução) ✓ Descrição da empresa fictícia • Segmento • Problemas atuais • Objetivos estratégicos ✓ Business Model Canvas • Proposta de valor • Clientes • Processos-chave ✓ Mapeamento dos processos principais • Fluxo atual (resumido) ✓ Definição do Escopo do ERP • Módulos que serão implantados • Limites do projeto • Processos atendidos ✓ Protótipo das principais telas • Telas críticas (ex.: Pedido, Estoque, Financeiro) • Justificativa de aderência ao processo

(B) Entrega Final

(Foco: planejamento estruturado da implantação) ✓ EAP (Estrutura Analítica do Projeto) ✓ Cronograma do Projeto ✓ Estimativa de Custos e Recursos ✓ Matriz de Riscos (com plano de mitigação) ✓ Plano de Comunicação e Treinamento ✓ Planejamento da Implantação (por fases ou Sprints) ✓ Definição de KPIs e relatórios gerenciais

(C) Apresentação

(Defesa) (Foco: argumentação e justificativa das decisões) Os alunos devem apresentar: ✓ Contexto e problema da empresa ✓ Por que escolheram aqueles módulos ✓ Justificativa do protótipo ✓ Principais riscos identificados ✓ Estratégia de implantação ✓ Benefícios esperados após implantação